SIPS — Pembagian Tugas Tim

Strategi Vertical Slice untuk 3 Developer

Dokumen Pembagian Kerja & API Contract

# Ringkasan Strategi Vertical Slice

Setiap developer memiliki tanggung jawab end-to-end (Database + Backend + Frontend) untuk slice fitur tertentu. Tujuannya: tiap dev dapat bekerja paralel tanpa saling memblokir.

| Dev | Slice (Owns) | Modul | Beban |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Master Data (fondasi sistem) | Modul 1 + Modul 3 | Medium — banyak CRUD, logika event-based untuk tarif |
| Dev B | Operasional (alur transaksi inti) | Modul 2 + Modul 5 | Berat — form kompleks multi-item, transaksi atomic |
| Dev C | Analytics & Tools (modul lintas-modul) | Modul 4 + Modul 6 | Medium — agregasi data, parsing Excel, charts |

## Asumsi Tech Stack

- Frontend: React / Next.js (mobile-first responsive)

- Backend: Node.js (Express atau NestJS), REST API

- Database: PostgreSQL

- Auth: JWT untuk Admin dan Petugas

Stack ini hanya contoh. Jika tim memilih stack lain (Laravel + Vue, Django + React, dll), struktur tugas tetap sama, tinggal disesuaikan tools-nya.

# Pekerjaan Bersama (Minggu 1)

Sebelum tiap dev mulai kerja paralel, ada hal-hal yang HARUS disepakati bertiga di minggu pertama. Setelah ini selesai, baru tiap dev independen di slice masing-masing.

## Hari 1–2: Setup & Sinkronisasi

- Setup repository Git (mono-repo atau multi-repo, dipilih bersama)

- Setup branching strategy (mis. main → develop → feature/*)

- Setup database lokal (PostgreSQL) untuk semua dev

- Setup CI/CD dasar (lint, test, build di setiap PR)

- Sepakati coding style (ESLint config, Prettier config)

- Bikin grup komunikasi (Slack/Discord/WA) untuk standup harian

## Hari 3–4: Database Schema Bersama

Semua tabel didiskusikan dan disepakati bersama. Tiap dev tahu apa yang dia bikin, apa yang dipakai dari dev lain.

Cara aman: bikin file ER-diagram (pakai dbdiagram.io atau drawio), review bertiga, lalu setiap orang bikin migration untuk tabel slice-nya.

## Hari 5: API Contract Disepakati

Bikin file shared/api-contract.md (atau OpenAPI YAML) yang berisi semua endpoint + struktur request/response. Tiap dev review bagian yang dia konsumsi dari dev lain.

## Hari 5–7: Design System & Shared Components

Bikin folder shared/components/ dengan komponen UI dasar yang dipakai semua slice:

- Button (primary, secondary, danger), Input, Select, DatePicker

- Table dengan pagination, SearchableDropdown

- Toast/Alert, Modal, Confirmation dialog

- Layout: AdminLayout, PetugasLayout, PublicLayout

Bisa dikerjakan salah satu dev (mis. Dev A) sebagai output W1, atau dibagi rata.

# Dev A — Master Data (Modul 1 + Modul 3)

Owns: Data master sistem — warga, tarif, dan riwayat tarif. Fondasi yang dipakai semua dev lain.

## A.1 Database Layer

Bikin migration untuk tabel-tabel berikut:

### Tabel: warga

id (PK), nama, no_kk (unique), rt, rw, dusun, no_hp,

tanggal_terdaftar, status_keanggotaan (enum: aktif/non_aktif),

created_at, updated_at

### Tabel: tarif_items

id (PK), tipe_sampah (enum: organik/anorganik/tidak_dipilah),

nama_item, status (enum: aktif/arsip),

dibuat_oleh_user_id (FK ke users), created_at, updated_at

### Tabel: riwayat_tarif

id (PK), tarif_item_id (FK), harga_per_kg (decimal),

tanggal_mulai (date), tanggal_akhir (date, nullable),

alasan_perubahan (text, nullable),

diubah_oleh_user_id (FK ke users), created_at

### Tabel: users (auth)

Bisa dipegang Dev A juga karena terkait master data, atau dikerjakan bersama. Tabel sederhana: id, username, password_hash, role (admin/petugas), nama, created_at.

#### Index yang perlu dibuat

- warga(no_kk) UNIQUE

- warga(rw, dusun) untuk filter dashboard

- riwayat_tarif(tarif_item_id, tanggal_mulai) untuk lookup harga cepat

#### Seeder Data Dummy

- 20 warga dummy tersebar di 3 RW

- 15 item tarif: 1 organik generik, 1 tidak dipilah, 13 anorganik spesifik (botol PET, kaleng, kardus, kertas, dst)

- Riwayat tarif: tiap item punya 1–2 entry untuk simulasi perubahan harga

- 1 admin + 2 petugas (password default: "password123")

## A.2 Backend Layer (API)

Endpoint yang harus dibuat Dev A. Pisahkan ke 3 controller: WargaController, TarifController, UserController.

### Endpoints Warga

| Method | Path | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/warga?search=&rw=&page= | List dengan search by nama/KK, filter RW, pagination. Dipakai Dev B di form setoran. |
| GET | /api/warga/:id | Detail 1 warga. Termasuk status partisipasi bulanan (dihitung dari setoran). |
| POST | /api/warga | Tambah warga baru. Dipakai Dev B (saat petugas daftar warga baru) & Dev C (saat import). |
| PUT | /api/warga/:id | Edit data warga (Admin only). |
| PATCH | /api/warga/:id/status | Ubah status keanggotaan (Aktif / Non-aktif). Admin only. |

### Endpoints Tarif

| Method | Path | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/tarif/items?tipe=&status= | List item tarif. Filter by tipe (organik/anorganik/tidak_dipilah) dan status. Dipakai Dev B di dropdown form setoran. |
| GET | /api/tarif/lookup?item_id=&tanggal= | KEY ENDPOINT. Cari harga item pada tanggal tertentu. Dipakai Dev B saat input setoran (auto-isi harga) dan Dev C saat agregasi. |
| POST | /api/tarif/items | Tambah item baru (Admin only). Otomatis bikin entry pertama di riwayat_tarif. |
| POST | /api/tarif/items/:id/harga | Ubah harga item (Admin only). Otomatis close entry sebelumnya & bikin entry baru. |
| PATCH | /api/tarif/items/:id/arsip | Tandai item sebagai arsip (Admin only). |
| GET | /api/tarif/items/:id/riwayat | Lihat riwayat lengkap perubahan harga item. |

### Endpoints Auth & User

- POST /api/auth/login → { token, user }

- GET /api/auth/me → user info dari token

- POST /api/auth/logout

### Logika Khusus yang Harus Dev A Implementasikan

- Lookup harga berdasarkan tanggal: WHERE tarif_item_id = ? AND tanggal_mulai <= ? AND (tanggal_akhir IS NULL OR tanggal_akhir >= ?). Optimasi pakai index.

- Auto-close riwayat lama saat ubah harga: Saat POST harga baru, UPDATE entry sebelumnya set tanggal_akhir = (tanggal_mulai_baru - 1 hari).

- Validasi unik: Nama item per tipe (mis. tidak boleh ada 2 item bernama "Botol PET" di tipe anorganik).

- Auto-hitung status partisipasi bulanan: Saat GET /api/warga/:id, hitung apakah ada setoran bulan ini. Ini membutuhkan akses ke tabel setoran milik Dev B — atau gunakan VIEW database.

## A.3 Frontend Layer

Halaman yang harus dibuat Dev A. Fokus utama: panel Admin untuk kelola master data.

### Halaman Admin

- /admin/warga — daftar warga (table dengan search, filter RW), tombol Tambah/Edit/Ubah Status.

- /admin/warga/baru & /admin/warga/:id/edit — form tambah/edit warga.

- /admin/tarif — daftar item tarif (table dengan filter tipe & status).

- /admin/tarif/baru — form tambah item baru.

- /admin/tarif/:id — detail item + tombol "Ubah Harga" + "Arsipkan" + tabel riwayat harga.

- /admin/tarif/:id/ubah-harga — form input harga baru + tanggal efektif + alasan (opsional).

- /login — halaman login admin/petugas.

### Komponen yang Mungkin Reusable (untuk shared/)

- WargaSearchInput — searchable dropdown warga (dipakai Dev B juga)

- TarifItemDropdown — dropdown searchable item tarif (dipakai Dev B juga)

## A.4 API Contract yang Dev A Berikan (Untuk Tim Lain)

Format request/response yang harus Dev A pastikan stabil sejak W1, supaya Dev B & C tidak rework.

#### GET /api/warga?search=siti&rw=03

Response 200:

{

"data": [

{ "id": 1, "nama": "Siti Aminah", "no_kk": "3301...",

"rt": "02", "rw": "03", "dusun": "Sukamaju",

"no_hp": "0812...", "status_keanggotaan": "aktif",

"status_partisipasi_bulan_ini": "aktif" } ],

"total": 1, "page": 1

}

#### GET /api/tarif/lookup?item_id=5&tanggal=2025-11-15

Response 200:

{ "item_id": 5, "harga_per_kg": 3000, "riwayat_id": 47 }

Response 404 jika item tidak ada tarif untuk tanggal tsb.

## A.5 Definition of Done — Dev A

- Semua migration jalan tanpa error, schema sesuai dokumen

- Semua endpoint API merespon sesuai contract, dengan validasi input + error handling

- Halaman Admin master warga & master tarif functional + responsive

- Seeder data dummy jalan (20 warga, 15 item, riwayat tarif)

- Unit test untuk logika lookup harga & auto-close riwayat

- Postman collection / OpenAPI spec di-share ke tim

# Dev B — Operasional (Modul 2 + Modul 5)

Owns: Alur transaksi inti — input setoran multi-item dan konfirmasi pembayaran. Modul yang paling sering dipakai di lapangan.

## B.1 Database Layer

### Tabel: setoran (header)

id (PK), warga_id (FK), tanggal_setoran (datetime),

petugas_id (FK ke users), catatan_kondisi (text, nullable),

total_nilai (decimal, auto-sum dari item),

status_pembayaran (enum: belum_dibayar/sudah_dibayar),

created_at, updated_at

### Tabel: item_setoran (detail)

id (PK), setoran_id (FK), tarif_item_id (FK),

status_pemilahan (enum: dipilah/tidak_dipilah),

tipe_sampah (enum: organik/anorganik/tidak_dipilah),

berat_kg (decimal), harga_per_kg_saat_itu (decimal, snapshot),

subtotal (decimal), riwayat_tarif_id (FK, untuk traceability)

### Tabel: pembayaran

id (PK), setoran_id (FK, unique — one-to-one),

tanggal_bayar (datetime), jumlah_dibayar (decimal),

petugas_pembayar_id (FK ke users), catatan (text, nullable),

created_at

#### Index yang perlu

- setoran(warga_id, tanggal_setoran) — untuk filter setoran per warga

- setoran(tanggal_setoran) — untuk agregasi periode Dev C

- item_setoran(setoran_id) — untuk fetch detail

- item_setoran(status_pemilahan, tipe_sampah) — untuk laporan Dev C

#### Catatan Penting Soal harga_per_kg_saat_itu

Field ini adalah SNAPSHOT harga saat transaksi terjadi, bukan reference live. Tujuan: kalau ada perubahan tarif di kemudian hari, data setoran lama tetap akurat. Saat input setoran, Dev B panggil GET /api/tarif/lookup (milik Dev A) untuk dapat harga, lalu simpan ke field ini.

## B.2 Backend Layer (API)

### Endpoints Setoran

| Method | Path | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/setoran?warga_id=&dari=&sampai=&page= | List setoran dengan filter. Dipakai Dev C untuk dashboard agregasi. |
| GET | /api/setoran/:id | Detail setoran + semua item-nya + info warga. Dipakai untuk halaman detail & kwitansi. |
| POST | /api/setoran | KEY ENDPOINT. Submit setoran baru dengan multi-item. Transaksi atomic (rollback kalau gagal di tengah). |
| GET | /api/setoran/hari-ini | Rekap setoran hari ini untuk petugas (total kg, total Rp, jumlah warga unik). |

### Endpoints Pembayaran

| Method | Path | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/setoran/:id/bayar | Konfirmasi pembayaran. Otomatis ubah status setoran jadi sudah_dibayar. |
| GET | /api/pembayaran?dari=&sampai= | Laporan pembayaran per periode. Dipakai Dev C untuk cash flow dashboard. |
| GET | /api/pembayaran/outstanding | Daftar setoran yang belum dibayar (flag outstanding). |

### Logika Khusus yang Harus Dev B Implementasikan

- Transaksi atomic untuk POST /api/setoran: wrap semua INSERT (setoran header + multi item) dalam DB transaction. Kalau gagal salah satu, rollback semua.

- Auto-lookup harga saat insert item: untuk setiap item, panggil internal service tarif (atau langsung query DB) untuk dapat harga pada tanggal setoran. Simpan ke harga_per_kg_saat_itu + riwayat_tarif_id.

- Auto-determine status_pemilahan: berdasarkan tipe item yang dipilih (jika tarif_item.tipe = 'tidak_dipilah' → status = tidak_dipilah, else dipilah).

- Validasi: berat > 0, warga_id harus exist, tarif_item_id harus aktif (tidak boleh arsip).

- Auto-hitung total: subtotal per item = berat × harga, total_nilai = SUM(subtotal).

## B.3 Frontend Layer

Halaman yang harus dibuat Dev B. Fokus utama: form input setoran mobile-first untuk petugas.

### Halaman Petugas (Mobile-First)

- /petugas — landing page petugas dengan menu: Setoran Baru, Cari Warga, Rekap Hari Ini.

- /petugas/setoran/baru — flow input setoran multi-item (HALAMAN INTI).

- /petugas/setoran/:id/kwitansi — tampilan kwitansi setelah submit (untuk diperlihatkan ke warga).

- /petugas/setoran/:id/bayar — form konfirmasi pembayaran.

- /petugas/setoran — list setoran hari ini + history.

- /petugas/rekap — ringkasan rekap setoran hari ini.

### Halaman Admin (untuk monitoring)

- /admin/setoran — semua setoran (filter periode, RW, warga).

- /admin/pembayaran — laporan pembayaran (cash flow per periode).

### Halaman Inti: Form Setoran Multi-Item

Bagian paling kompleks. Flow yang harus diimplementasikan:

- 1. Step Pilih Warga — search warga (pakai API Dev A). Jika tidak ditemukan → tombol "Daftar Warga Baru" (form sederhana, POST ke API Dev A).

- 2. Step Tambah Item — list item dengan tombol "+ Tambah Item". Tiap item: pilih tipe → pilih nama item dari dropdown searchable → input berat. Harga & subtotal otomatis.

- 3. Step Review — tampilan ringkasan semua item + total. Tombol Edit (kembali) atau Submit.

- 4. Step Kwitansi — setelah submit sukses, tampilkan kwitansi + tombol "Konfirmasi Pembayaran".

- 5. Step Bayar — form konfirmasi: jumlah dibayar (default = total nilai), catatan opsional. Submit → status berubah sudah_dibayar.

#### Detail UX Form Setoran

- Auto-save draft di local state setiap kali ada perubahan (jangan localStorage karena ada di syarat artifact, tapi karena ini app real boleh saja)

- Tombol "+ Tambah Item" jelas dan besar (mobile-friendly)

- Tiap item bisa di-hapus (swipe atau tombol X)

- Total nilai update real-time saat user input berat

- Validasi inline: kalau berat 0 atau item belum dipilih, tombol Submit di-disable

## B.4 API Contract yang Dev B Berikan (Untuk Tim Lain)

#### POST /api/setoran

Request:

{

"warga_id": 1,

"tanggal_setoran": "2025-11-15T10:30:00Z",

"catatan_kondisi": "barang basah",

"items": [

{ "tarif_item_id": 5, "berat_kg": 2.5 },

{ "tarif_item_id": 7, "berat_kg": 1.0 },

{ "tarif_item_id": 1, "berat_kg": 3.0 }

]

}

Response 201:

{ "id": 123, "total_nilai": 17000,

"status_pembayaran": "belum_dibayar",

"items": [...dengan harga & subtotal terisi] }

#### API yang Dev B Konsumsi (Dari Dev A)

- GET /api/warga?search= — untuk search warga

- POST /api/warga — untuk daftar warga baru

- GET /api/tarif/items?tipe= — untuk dropdown item per tipe

- GET /api/tarif/lookup — untuk auto-isi harga (sebenarnya bisa di-handle internal di backend Dev B saat insert)

## B.5 Definition of Done — Dev B

- Migration setoran, item_setoran, pembayaran jalan

- Semua endpoint setoran & pembayaran functional + validasi lengkap

- Form setoran multi-item works smooth di mobile (test di Chrome DevTools mobile mode)

- Transaksi atomic terbukti (test: matikan koneksi DB di tengah submit, data tidak partial)

- Auto-lookup harga jalan dengan benar (test setoran di tanggal lampau pakai harga lama)

- Konfirmasi pembayaran works, status berubah

- Kwitansi tampil dengan detail per item

# Dev C — Analytics & Tools (Modul 4 + Modul 6)

Owns: Modul lintas-modul — dashboard agregasi, sistem peringkat, dan import data Excel. Tidak ada modul lain yang bergantung pada Dev C, jadi paling fleksibel timeline-nya.

## C.1 Database Layer

### Tabel: snapshot_peringkat_bulanan

id (PK), periode_bulan (date, format YYYY-MM-01),

jenis (enum: individu/rw),

scope_id (FK warga_id ATAU string rw_dusun, tergantung jenis),

nama_scope (denormalized untuk display),

rw, dusun, total_rp_dipilah (decimal), poin (int),

peringkat (int), created_at

Snapshot dibuat tiap awal bulan oleh cron job, jadi peringkat historis tidak berubah meski ada perbaikan data setoran kemudian.

### Tabel: import_log

id (PK), jenis_data (enum: warga/tarif/setoran),

nama_file (text), jumlah_baris_sukses (int),

jumlah_baris_gagal (int), error_detail (jsonb),

admin_id (FK), created_at

### Tabel: pengaturan_sistem

key (PK), value (text), updated_at

Untuk simpan setting global: poin_per_rp (default 10/1000), tarif_default_organik (default 500), tarif_default_tidak_dipilah (default 0), dst.

#### View yang Mungkin Membantu (untuk performa)

- VIEW: v_setoran_summary_warga_bulan — agregat per warga per bulan (total kg, total Rp, jumlah setoran)

- VIEW: v_setoran_summary_rw_bulan — agregat per RW per bulan

View ini bisa dibuat oleh Dev C berdasarkan tabel-tabel dari Dev A & B. Diskusikan dengan mereka.

## C.2 Backend Layer (API)

### Endpoints Dashboard

| Method | Path | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/dashboard/overview?rw=&periode= | Ringkasan: total kg, % dipilah, jumlah warga aktif, total nilai. Filter RW & periode (bulan/tahun). |
| GET | /api/dashboard/tren?periode=&granularity= | Data time-series untuk grafik garis (volume per hari/minggu/bulan). |
| GET | /api/dashboard/perbandingan-rw?periode= | Data bar chart: total per RW dalam periode. |
| GET | /api/dashboard/top-item?by=berat¦nilai&periode= | Top 5 item terbanyak (by berat atau nilai). |

### Endpoints Peringkat

| Method | Path | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/peringkat/individu?rw=&periode= | Leaderboard warga per RW per bulan. Hasil dari snapshot, kecuali bulan berjalan (live calculation). |
| GET | /api/peringkat/rw?periode= | Peringkat antar RW di Desa. |
| POST | /api/peringkat/snapshot/generate | Manual trigger generate snapshot (untuk testing). Normal: dijalankan cron tiap awal bulan. |

### Endpoints Import Excel

| Method | Path | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/import/template?jenis= | Download template Excel sesuai jenis (warga/tarif/setoran). |
| POST | /api/import/preview | Upload file untuk validasi & preview, BELUM commit. Multipart form-data. |
| POST | /api/import/commit | Konfirmasi import, data tersimpan ke database (transaction atomic). |
| GET | /api/import/log | Riwayat import yang pernah dilakukan. |

### Logika Khusus yang Harus Dev C Implementasikan

- Cron job tanggal 1 setiap bulan 00:00: trigger generate snapshot peringkat bulan sebelumnya. Bisa pakai node-cron atau OS-level cron.

- Rumus poin: Poin = (total_rp_dipilah / 1000) × konversi_rp_ke_poin (default 10). Konversi dari pengaturan_sistem.

- Filter warga aktif: hanya warga yang punya minimal 1 setoran di periode tersebut.

- Rumus peringkat RW: Rata-rata = total_rp_dipilah_rw / jumlah_warga_aktif_rw.

- Parser Excel: pakai library xlsx (SheetJS). Validasi kolom, tipe data, referensi (mis. warga di setoran harus ada di master), duplikat.

- Import preview pakai temporary storage: data hasil parse disimpan sementara (Redis atau session), baru di-commit saat user klik Konfirmasi.

## C.3 Frontend Layer

### Halaman Dashboard

- /dashboard — halaman publik (tanpa login) untuk display data agregat. Filter RW & periode.

- /admin/dashboard — versi admin dengan data lengkap + breakdown detail.

### Halaman Peringkat

- /peringkat — publik, leaderboard warga per RW + peringkat antar RW.

### Halaman Import

- /admin/import — pilih jenis data, download template, upload Excel, lihat preview, konfirmasi.

- /admin/import/log — riwayat import.

### Komponen Penting yang Perlu Dibikin

- Chart components: LineChart (tren), BarChart (perbandingan RW), PieChart (% dipilah), pakai Recharts atau Chart.js

- LeaderboardTable — table dengan ranking + medali untuk top 3

- FileUploader dengan drag-drop

- ExcelPreviewTable — tampilkan preview data sebelum commit, highlight baris yang error

- PeriodSelector — pilih bulan/tahun

## C.4 API yang Dev C Konsumsi (Dari Dev A & B)

- GET /api/warga (Dev A) — untuk import warga (cek duplikat)

- POST /api/warga (Dev A) — untuk commit import warga

- GET /api/tarif/items (Dev A) — untuk import tarif

- POST /api/tarif/items (Dev A) — untuk commit import tarif

- GET /api/setoran (Dev B) — untuk agregasi dashboard

- POST /api/setoran (Dev B) — untuk commit import setoran historis

Alternatif: Dev C bisa langsung query database (tabel milik Dev A & B) untuk performance, asal pakai VIEW yang sudah disepakati. Dipakai khusus untuk agregasi berat.

## C.5 Definition of Done — Dev C

- Migration snapshot_peringkat, import_log, pengaturan_sistem jalan

- Cron job tanggal 1 berjalan otomatis, generate snapshot

- Dashboard menampilkan grafik dengan data real (bukan dummy)

- Leaderboard tampil dengan ranking benar

- Import Excel: 3 template Excel di-share, alur upload-preview-commit jalan

- Error report saat import menampilkan baris yang gagal + alasan

- Performance: dashboard load < 2 detik (gunakan view/index/cache)

# Titik Sinkronisasi Antar Dev

Meskipun pendekatan vertical slice, ada beberapa titik di mana 3 dev HARUS sinkron. Tandai di kalender.

| Waktu | Topik | Yang Harus Disepakati |
| --- | --- | --- |
| W1 Hari 1 | Kickoff | • Tech stack & tools final • Git workflow (branch & PR convention) • Coding style guide • Jadwal standup harian |
| W1 Hari 3 | Schema Database | • ER diagram disepakati bertiga • Naming convention (snake_case kolom, plural tabel, dst) • Migration ownership: Dev A pertama, B kedua, C ketiga • Aturan modifikasi schema setelah W1: harus via PR + review semua dev |
| W1 Hari 5 | API Contract | • File api-contract.md atau OpenAPI YAML disepakati • Setiap dev review section yang dia konsumsi • Aturan breaking change: harus diumumkan di standup |
| W3 | Integrasi 1 | • Dev B switch dari mock ke API Dev A yang real • Test end-to-end: input setoran sampai tersimpan • Bug fixing inkompatibilitas API |
| W4-5 | Integrasi 2 | • Dev C konsumsi data real dari Dev A & B • Dashboard test dengan data setoran asli • Snapshot peringkat test dengan data warga real |
| W5-6 | UAT Bersama | • Test full flow: pendaftaran → setoran → bayar → dashboard update → peringkat • Test import dengan data real • Bug bash bersama • Polish UI/UX |
| Harian | Standup | • 15 menit, format: kerjaan kemarin, kerjaan hari ini, blocker apa • Tujuan utama: detect blocker secepat mungkin • Kalau ada blocker antar dev, fix langsung setelah standup |

# Aturan Main untuk Tim

## Aturan #1: Jangan Touch Kode Slice Orang Lain

Kalau butuh perubahan di slice orang lain (mis. Dev B butuh field baru di API warga), JANGAN edit sendiri. Buat issue/PR atau langsung minta ke ownernya. Ini mencegah kekacauan ownership.

## Aturan #2: Mock Dulu, Integrasi Kemudian

Dev B & C tidak perlu menunggu Dev A. Pakai mock JSON response sesuai API contract, kerjakan UI & logika. Switch ke API real saat Dev A selesai (W2-W3).

## Aturan #3: API Contract Adalah Hukum

Setelah W1, API contract di-freeze. Perubahan harus melalui diskusi 3 orang dan update dokumen. Jangan ada perubahan diam-diam.

## Aturan #4: Database Migration Berurutan

Hanya 1 dev yang push migration baru dalam 1 hari (kecuali sudah sepakat). Hindari konflik file timestamp migration.

## Aturan #5: Pull Sebelum Push

Setiap pagi pull dari develop branch sebelum mulai kerja. Resolve konflik sedini mungkin.

## Aturan #6: Helping Hand

Kalau seseorang selesai duluan, bantu yang lain (jangan diam). Yang penting MVP jalan, bukan ego ownership.

# Appendix: Timeline Detail per Minggu

| Week | Dev A — Master Data | Dev B — Operasional | Dev C — Analytics & Tools |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | Setup repo & DB ER diagram lead Migration warga + tarif + riwayat Seeder dummy | Setup repo & DB ER diagram review Migration setoran + item_setoran + pembayaran Wireframe form setoran | Setup repo & DB ER diagram review Migration snapshot + import_log Setup chart library |
| W2 | API Warga (GET, POST, PUT) API Tarif: GET items, lookup Test lookup harga | Frontend form setoran (skeleton) Mock API Dev A Form daftar warga baru | Mock data dashboard Komponen chart (skeleton) API peringkat (logika rumus) |
| W3 | API Tarif: POST, PUT, arsip UI Admin kelola warga UI Admin kelola tarif | Backend POST /api/setoran (atomic) Frontend integrasi dengan API Dev A Logika auto-isi harga | API dashboard overview & tren Frontend grafik (live data) Sync ke Dev A & B untuk DB structure |
| W4 | UI riwayat tarif Login & auth Bug fixing API Helping Dev B/C | Backend pembayaran Frontend kwitansi + flow bayar Rekap setoran hari ini | Cron job snapshot peringkat Frontend leaderboard Mulai import Excel (parser) |
| W5 | Polish UI Admin Audit log Helping team | Polish form setoran Optimasi mobile UX Error handling lengkap | Frontend import (upload-preview-commit) Error report import Performance tuning |
| W6 | UAT bersama Bug bash Documentation Deployment | UAT bersama Bug bash User guide petugas Deployment | UAT bersama Bug bash Admin guide Deployment |